**מודעה**

**תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב**

**מכרז פומבי מס' 131.2021 לביצוע עבודות שיפוץ כבישים וחזית המבנים והשדרת רחוב הרצוג**

1. תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (ע"ר) (להלן: "התאגיד") מבקש לבצע עבודות שיפוץ כבישים וחזית המבנים והשדרת רחוב הרצוג במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (להלן: "העבודות"), וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

2. את מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור, מאתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו [www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspx](http://www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspx)  זאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת.

3. תקופת הביצוע הנדרשת: ממועד צו התחלת עבודה 5 חודשים הכל בכפוף לתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

המכרז מחולק למספר שלבים כאשר השלב הראשון כלומר העבודה על המיסעה מהכניסה ועד לכיכר

תמשך 1 חודש (לא תתאפשר לסגור את הכביש מעבר למועד זה )

העבודה על הכיכר תמשך 3 שבועות.

עבודה על המשך הכביש מככיר שושנה ועד לכניסה האחורית של בית החולים (לא כולל ).

שיפוץ מדרכות וחזית מבנה של רחוב הרצוג-חודשיים

4. כנס מציעים יערך ביום 13.10.2021בשעה 10:00מקום המפגש: במשרדי אגף תשתית בינוי ואחזקה ברחוב ויצמן 6 בבנין החניון הדרומי, קומה 1 (טל 03-6974741), השתתפות בכנס המציעים היא חובה. אי השתתפות בכנס מציעים עלולה לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתו של התאגיד.

* 1. המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג 200 ג' 4 ומעלה.
  2. המציע ביצע והשלים ב- 7 השנים האחרונות פרוייקט אחד לפחות אשר מורכבותו הטכנולוגית והלוגיסטי דומה לזה של פרויקט נשוא המכרז, לרבות ביצוע העבודה בפרויקט זה באזורים מאוכלסים בצפיפות והיקפו הכספי של הפרוייקט כאמור לפחות בהיקפו של הפרוייקט נשוא מכרז זה.

או

המציע ביצע והשלים ב- 7 השנים האחרונות שני פרויקטים לפחות אשר מורכבותם הטכנולוגית והלוגיסטי דומה לאלו של פרויקט נשוא המכרז, לרבות ביצוע העבודות בפרויקטים אלו באזורים מאוכלסים בצפיפות והיקפם הכספי של כל אחד מהם לפחות מחצית מעלות הכספית של פרויקט נשוא המכרז

* 1. המציע מעסיק כעובד אינטגרלי מנהל עבודה בעל רישיון לפחות שעבר הדרכה לתפקיד נאמן בטיחות והינו בעל ניסיון מוכח בניהול הפרוייקטים כמפורט בסעיף 5.2 .
  2. המציע מעסיק, כשכיר או כנותן שירות, ממונה בטיחות בעבודה בעל הסמכה תקפה מהמוסד לבטיחות וגהות שהינו בעל ניסיון מוכח בניהול הבטיחות את הפרוייקטים כמפורט בסעיף 5.2 .
  3. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.
  4. המציע השתתף במפגש ההבהרות (סיור קבלנים) במועד שנקבע בלבד.

6.

7. המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית נקבע ל- 24.11.2021 בשעה 12:00, והכל כמפורט במסמכי במכרז.

8. ועדת המכרזים תבחר את ההצעה ו/או ההצעות המעניקה/ות את מירב היתרונות לתאגיד על פי אמות המידה כמפורט במכרז.

9. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בכל ענין שיקבע על ידי התאגיד(לרבות מחיר), לפי שיקול דעתו, בטרם קביעת ההצעה הזוכה.