**תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב**

**מכרז פומבי מס' 119.2022 לביצוע עבודות הקמת מכון דימות וממוגרפיה**

1. תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (ע"ר) (להלן: "התאגיד") מבקש לבצע עבודות הקמת מכון דימות וממוגרפיה במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (להלן: "העבודות"), וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

2. את מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור, מאתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspx זאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת.

3. תקופת הביצוע הנדרשת: העבודה תבוצע בשלבים לפי תקופות הביצוע להלן:

 שלב א – (תת שלבים א-1 צפון, א-1 דרום, א-2) – 12 חודשים

 שלב ב-1 (שלב ביינים) – 3 חודשים

 שלב ב-2+ג' – 10 חודשים

 בין שלב לשלב תהיה תקופת המתנה של מספר שבועות.

 ממועד צו התחלת עבודה 25 חודשים הכל בכפוף לתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

4. כנס מציעים יערך ביום 10/07/2022 בשעה 9:00 מקום המפגש: במשרדי אגף תשתית בינוי ואחזקה ברחוב ויצמן 6 בבנין החניון הדרומי, קומה 1 (טל 03-6974741), השתתפות בכנס המציעים היא חובה. אי השתתפות בכנס מציעים עלולה לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתו של התאגי

5. רשאי להשתתף במכרז רק קבלן העונה על התנאים כדלקמן (להלן: "תנאי סף"):

5.1 המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ג-3 ומעלה

5.2 המציע ביצע והשלים ב- 7 השנים האחרונות פרוייקט אחד לפחות באתרים רפואיים מורכבים או מעבדות רפואיות, אשר מורכבותו הטכנולוגית והיקפו הכספי דומה לאלו של העבודות.

לחלופין :

ביצע והשלים ב- 7 השנים האחרונות שני פרוייקטים באתרים רפואיים מורכבים או מעבדות רפואיות , אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה לאלו של העבודות והעלות הכספית, של כל אחד מהם, היא לפחות מחצית מעלות הכספית של העבודות .

5.3 המציע מעסיק מנהל עבודה שעבר הדרכה לתפקיד נאמן בטיחות והינו בעל ניסיון מוכח בניהול קודם של לפחות 2 פרויקטים אשר כללו פרויקטים לפי סעיף 5.2 .

5.4 המציע מעסיק, כשכיר או כנותן שירות, ממונה בטיחות בעבודה בעל הסמכה תקפה מהמוסד לבטיחות וגהות שהינו בעל ניסיון מוכח בניהול הבטיחות בשני פרוייקטים אשר כללו פרויקטים לפי סעיף 5.2 .

5.5 למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.

5.6 המציע השתתף במפגש ההבהרות (סיור קבלנים) במועד שנקבע בלבד.

6. המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית וכן להגשת ערבות המכרז נקבע ל- 18/08/2022 בשעה 12:00, והכל כמפורט במסמכי במכרז.

7. ועדת המכרזים תבחר את ההצעה ו/או ההצעות המעניקה/ות את מירב היתרונות לתאגיד על פי אמות המידה כמפורט במכרז.

8. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בכל ענין שיקבע על ידי התאגיד(לרבות מחיר), לפי שיקול דעתו, בטרם קביעת ההצעה הזוכה.